沙坪坝红岩旅游专线项目

文物影响评估报告

比

选

邀

请

文

件

比选人： 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

日  期： 2025年5月27日

目 录

一、项目概况	- 1 -

二、参选文件组成及要求	- 3 -

三、比选邀请文件的获取	- 4 -

四、参选文件的递交	- 5 -

五、评审方法	- 5 -

六、其它相关说明	- 7 -

七、附件	- 8 -

一、项目概况

（一）项目名称

沙坪坝红岩旅游专线项目文物影响评估报告

（二）项目概况

沙坪坝红岩旅游专线项目总投资约5.24亿元。其中，单轨线线路起于磁器口经渣滓洞止于白公馆，线路长约2.66km，设站4座，车辆制式采用小型跨座式单轨车辆，工程投资约5.01亿元;小火车线路起于歌乐山烈士陵园止于渣滓洞，线路长约1.5km，设站2座，车辆采用蒸汽小火车，工程投资约0.23亿元。

（三）比选人

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

（三）评估范围

对沙坪坝红岩旅游专线项目（包含：单轨线线路起于磁器口经渣滓洞止于白公馆，线路长约2.66km；小火车线路起于歌乐山烈士陵园止于渣滓洞，线路长约1.5km）进入文物一般保护范围、重点保护范围及建设控制范围内的文物调查和鉴定，并对中美合作所（招待所）、美特工办公室、四一图书馆等三处开展有限振动元分析和评估。

（四）工作内容

对涉及到的文物严格按照国家及地方法律法规、相关文物行政管理单位的相关要求，结合可研报告编制需要及行业主管部门的审批要求，开展文物影响评估工作（包括但不限于现场评估、资料搜集、沉降及震动专项评估等），并编制用于相关文物行政管理单位审批的文物影响评估报告。同时，负责业主的技术汇报、协调等后续工作，并根据各类评审意见，修改评估报告，直至通过相关文物行政管理单位审批。

（五）主要评估原则和要求

严格按照国家及地方法律法规、相关文物行政管理单位和本项目可研报告编制需要，开展文物影响评估工作，并编制文物影响评估报告。

（六）设计成果要求

按照国家及地方法律法规、相关文物行政管理单位要求开展评估工作。参选人中选后拟 20 个工作日内提交文物结构安全检测以及项目施工和运营的振动沉降专项评估报告送审稿，振动沉降专项评估报告送审稿后 10 个工作日内提交文物影响评估报告送审稿（具体时间按照工作进度安排），并负责业主的技术汇报、协调等后续工作，直至通过相关文物行政管理单位审批。

报告编制和提交成果时间必须满足沙坪坝红岩旅游专线项目前期工作研究报告编制工期要求。

（七）参选人资格要求

1、必须是具有独立法人资格的企业，具有工商部门颁发的有效的营业执照。

备注：提供有效的营业执照复印件加盖参选人公章（鲜章）。

2、具备国家文物局颁发的文物保护工程勘察设计甲级资质以及工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质。

备注：需提供资质证明文件，并加盖公章（鲜章）。

3、必须遵守国家法律法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷。

备注：在信用中国官网查询，参选人不能被列入失信被执行人、重大税收违法案件和政府采购严重违法失信当事人名单，提供2025年5月以来网络截图并加盖参选人公章（鲜章）。

4、2020年1月1日以来承担过类似业绩，在报告编制及配合方案修改、协调方案申报方面具有丰富的经验，熟悉当前文物保护法规、理念及申报审批流程。

备注：提供合同关键页复印件或工作中标通知书复印件或建设单位出具的相关证明材料复印件，提供的证明材料必须具有真实性，并加盖参选人公章（鲜章）。

5、本次比选接受联合体。

二、参选文件组成及要求

（一）商务部分（2份）

1、法人身份证明、法定代表人授权委托书（格式参见附件1）；

2、公司基本信息表（格式参见附件2）；

3、具有工商部门颁发的有效的营业执照，提供有效的营业执照复印件加盖公章（鲜章）；

4、项目负责人和主要编制人员具备文物保护工程从业资格，提供复印件加盖公章（鲜章）；

5、公司相关资质证书：

具备国家文物局颁发的文物保护工程勘察设计甲级资质。提供有效的资质证明文件，提供复印件加盖公章（鲜章）；

6、业绩证明材料

（1）近五年（2020年~2025年）企业业绩汇总表（格式参见附件4）

（2）拟投入本项目设计人员汇总表（格式参见附件5）

（3）拟投入本项目项目负责人简历表（格式参见附件6）

7、联合体协议（如有，格式参见附件7）

（二）技术部分（2份）

格式不限，内容包括不限于评分标准表中技术部分。

备注：技术部分封面应加盖参选人公章。

（三）报价部分/报价书（2份）

1、报价书（格式参见附件3）

此报价应为全部费用的价格，即含税包干价。报价包括但不限于完成全部工作所需的报告编制费、后期服务费、研究费、资料费、交通费、食宿费、通讯费、评审费用（含专家、会务等一切费用）、管理费、税金等全部费用。参选人应充分考虑其它费用和今后市场价格变化的因素，其报价今后不作调整。

备注：参选方报价总额不得超过人民币捌拾陆万元整（小写：￥860000元），其中文物评估报告报价不得超过人民币陆拾壹万元整（小写：￥610000元），文物结构安全检测以及项目施工和运营的振动沉降专项评估费用不得超过人民币贰拾伍万元整（小写：￥250000元），超过则视为无效。最低报价不能作为中选的保证。

三、比选邀请文件的获取

本项目需报名后按比选邀请文件要求参选。符合比选要求、有意愿的参选人，请登录比选人官方网站（www.crtdri.com）下载填写《报名登记表》。请参选人在2025年5月28日17:00前，将《报名登记表》（加盖公章的扫描件和电子件）通过电子邮件方式报送，逾期则不接受报名。参选人可以在2025年5月27日至参选文件递交截止日期之前，登录比选人官方网站直接下载相关的文件、补遗等所有有关资料。不管下载与否都视为参选人全部知晓有关比选过程和所有事宜。

联系人：肖云雪            联系电话：023-67680920

电子邮箱：981535261@qq.com。

四、参选文件的递交

（一）参选文件的密封与标记

1、参选文件（商务文件、报价文件、技术文件）原件各贰份，均需加盖公章。其中商务文件每页均需加盖公章。

备注：若为联合体参与比选，双方均需逐页加盖公章。

2、所有参选文件密封于一个密封袋内，并在该密封袋封口处加盖公章。

（二）参选文件的签署及份数

参选文件一律采用A4纸打印、复印。除参选人对错处作必要修改外，参选文件中不许有加行、插字、涂抹或改写。若有修改须由参选文件签署人在修改处加盖印鉴。参选人提交的所有资格证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，取消参选资格。

（三）邮寄提交参选文件的截止时间为：2025年5月30日12:00。地址：重庆市渝北区礼环北路26号，联系人：肖云雪，联系电话：15902387720。在此截止时间后，送达的参选文件将被拒收。

（四）现场提交时间地点：2025年5月30日下午2:00重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司703会议室（重庆市渝北区礼环北路26号）。

（五）截止时间后送达的参选文件将被拒收，电话、传真形式的参选概不接受。

五、评审方法

评审小组根据比选邀请文件对参选文件进行资格审查，凡不符合资格的参选文件将按无效参选处理。

本项目采用综合评定法。比选人组织召开评审会，分别对商务部分、报价部分（报价书）、技术部分进行综合评审、打分，所有评委评分的算术平均值（保留至小数点后第二位），即为参选人最终得分。

按综合评分结果得分高低，排列出各参选人的顺序，若有两个及以上参选人综合得分相同，则报价低者排列在前；若报价也相同，则技术评分高者排列在前；若技术分也相同，则抽签决定排序。

评分标准如下：

| 1.1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分：30分 （2）技术部分：40分 （3）投标报价：30分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 商务部分评分标准（满分30分） | 人员配置（15分） | 1、项目负责人：具备高级及以上职称得2分，具备文物保护工程责任设计师得2分，本项最高得4分。 2、技术负责人：具备高级及以上职称得2分，具备文物保护工程责任设计师得2分，本项最高得4分。 3、文物评估专业负责人：具备副文博研究馆员得2分，文物保护工程责任设计师得2分，本项最高得4分。 4、文物结构安全检测以及项目施工和运营的振动沉降评估专业负责人：具备一级注册结构工程师得1.5分，具备注册土木工程师（岩土）得1.5分，本项最高得3分。 备注：以上人员需提供从业资格证书复印件及2025年度近3个月（2-4月）社保证明或劳动合同复印件，并加盖参选人公章，不提供不得分。 |  |  |
|  |  | 业绩（15分） | 参选人近五年内（2020年至2025年度）完成国家级文物保护单位文物影响评估业绩（除资格条件业绩要求外），每提供一项业绩得 5分，本项最高得15分。 备注：提供合同复印件或者中标通知书复印件盖公章（鲜章））除需提供合同复印件（加盖鲜章）。不提供不得分。 |  |  |
| 2.2 | 技术部分评分标准（满分40分） | 对项目的理解与认识（8分） | 本项目的理解和认识深度，优秀得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  |  |
|  |  | 评估方案 （8分） | 文物影响评估方案，优秀得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  |  |
|  |  | 质量安全控制方案（8分） | 本项目的质量安全控制方案，优秀得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  |  |
|  |  | 工作计划及进度控制（8分） | 本项目的工作进度计划与安排及保证措施，优秀得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  |  |
|  |  | 服务及标后承诺 （8分） | 后续服务的安排及保证措施，优秀得6-8分，一般得3-5分，差得0-2分。 |  |  |
| 2.3 | 报价评分标准 （30分） | 投标报价 | 1、计算评标基准价，并以此为基础计算各有效参选报价的量化得分。 2、基准价=有效参选报价之和/有效参选报价的家数 3、有效参选报价与基准价的差异值（δ）所在范围的确定： 有效参选报价与基准价的差异值（δ）=（参选报价-基准价）/基准价×100% 4、根据有效参选报价与基准价的差异值所在范围及规定的分值确定参选人的参选报价得分 |  |  |
|  |  |  | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
|  |  |  | 30分 | 以此类推，扣完为止，每递增一个百分点扣5分（针对以下（1）-（4）项） |  |
|  |  |  |  | （1）在基准价3%～4%（含）范围内的 | 10 |
|  |  |  |  | （2）在基准价2%～3%（含）范围内的 | 15 |
|  |  |  |  | （3）在基准价1%～2%（含）范围内的 | 20 |
|  |  |  |  | （4）在基准价0%～+1%（含）范围内的 | 25 |
|  |  |  |  | （5）在基准价-1%～0%（含）范围内的 | 30 |
|  |  |  |  | （6）在基准价-1%～-2%（含）范围内的 | 27 |
|  |  |  |  | （7）在基准价-2%～-3%（含）范围内的 | 24 |
|  |  |  |  | （8）在基准价-3%～-4%（含）范围内的 | 21 |
|  |  |  | 备注：参选人报价限价86万元，其中文物评估报告报价不得超过人民币陆拾壹万元整（小写：￥610000元），文物结构安全检测以及项目施工和运营的振动沉降专项评估费用不得超过人民币贰拾伍万元整（小写：￥250000元），超过则视为无效 |  |  |

六、其它相关说明

（一）超过比选截止时间提交的参选文件不予接收；

（二）所有提交的参选文件评选后将不予退回；

（三）无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均由参选人自行承担；

（四）资料中的所有内容均应由参选人原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，后果由参选方自行承担；

（五）本次比选活动将遵循公平、公正、公开的原则进行，比选人不对评审结果进行解释；

（六）评审结束后，评审结果将在比选人官方网站上（http://www.crtdri.com/）进行公示，公示期为3个工作日；

（七）中选人收到中选通知后，按要求与比选人签订合同，中选人不按要求与比选人签订合同的，比选人有权取消中选人的中选资格。在履约过程中，中选人不能满足比选人针对项目需求所提出的合理要求时，比选人有权解除合同，维护自己的合法权益；

（八）本次比选活动的解释权归比选人。

七、附件

（一）附件1：法人身份证明

（二）附件2：法定代表人授权委托书

（三）附件3：公司基本信息表

（四）附件4：报价书

（五）附件5：企业业绩汇总表

（六）附件6：拟投入本项目设计人员汇总表

（七）附件7：联合体协议（如有）

（八）附件8：拟投入本项目项目负责人简历表

附件1

法人身份证明

单位名称：

注册地址：

成立时间：

姓    名：                   性    别：

身份证号码：

职务：

特此证明。

法定代表人身份证明：

| 身份证复印件（正面） | 身份证复印件（背面） |
| --- | --- |

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日

注： 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

附件2

法定代表人授权委托书

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司：

____________（参选单位名称）的法定代表人授权      （授权代表姓名）职务：      为授权代表，身份证号码为：          参加贵单位组织的“                项目”比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

职务：

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 委托代理人身份证正、反面复印件 |
| --- | --- |

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日

注：如为联合体参与比选，由牵头单位指派授权代表。

附件3

公司基本信息表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 成立时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 人员数量 |  | 注册资本 |  |
| 备注 | 1、我司严格遵守国家法律法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷。 2、我方所递交的本项目参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，若发现弄虚作假，取消中选资格，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |  |  |

附：按比选邀请文件第二章要求提供附件。

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日

附件4

报价书

致：

在考察了现状并仔细研究了贵单位比选文件的各项条款后， 我方即本文末签字人愿承诺：

1、我方投标报价如下：

总报价为人民币：（大写）       （小写：       ）

其中：文物影响评估报告为人民币：（大写）       （小写：       ），文物结构安全检测以及项目施工和运营的振动沉降专项评估为人民币：（大写）       （小写：       ）。

2、我方对贵司《   （项目名称）   比选邀请文件》以及补遗文件无保留，无条件同意，特此声明及承诺。

3、一旦我方中选，我方将向贵方提供等额、合法、有效且满足贵方要求的增值税专用发票。

参选单位（盖章）：

授权代表（签字）：

报价日期：2025年   月   日

附件5

企业业绩汇总表

| 业主名称 | 项目名称 | 工程规模 | 委托时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附：合同关键页复印件或中标通知书复印件或建设单位出具的相关证明材料复印件（加盖公章）。

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日

附件6

拟投入本项目设计人员汇总表

| 序号 | 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：职称证书和注册职业资格证书复印件（加盖公章）

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日

附件7

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加沙坪坝红岩旅游专线项目文物影响评估报告 （项目名称）比选。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                （某成员单位名称）为 沙坪坝红岩旅游专线项目文物影响评估报告（项目名称）联合体牵头单位，并授权       （自然人）作为本次联合体的授权代表以联合体的名义参加比选活动，授权代表在比选活动中所签署的一切文件的处理与本次比选活动中有关的一切事务，联合体各成员方均予以承认并承担法律责任。

2.联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本次比选一切事务，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理与本项目有关的一切事务。联合体牵头单位负责各个阶段的组织和协调工作。

3.联合体将严格按照比选文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

| 联合体成员名称 | 职责分工 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头单位名称 |  |  |
| 联合体其他成员单位名称 |  |  |

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式肆份，联合体成员各执一份，比选人壹份，具有同等法律效力，自加盖联合体各成员单位公章并由联合体各成员单位法定代表人签字或盖章之日起生效。

（以下无正文）

牵头单位名称：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

联合体成员单位名称：                               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）

日期：   年    月    日

附件8

拟投入本项目项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟担任职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 发包人名称 |  | 项目名称 |  |  | 备注 |  |

附：职称证书和注册职业资格证书复印件（加盖公章）

参选单位（盖章）：

日期：2025年  月  日