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[bookmark: bk_文档控制]
文档控制
0.1 编写目的与适用范围
本用户需求书明确综合业务管理系统信创改造及系统性优化项目的建设背景、目标、范围、功能与非功能要求、接口与数据要求、实施与验收标准，作为甲乙双方需求确认、方案设计、开发测试、上线验收的统一基准。
本文件适用于本项目全过程管理。乙方应据此编制需求规格说明书、设计与测试文档；理解歧义以甲乙双方书面确认为准。
0.2 版本记录
	版本
	日期
	说明

	V1.0
	2026-07
	基于建设方案初稿形成用户需求书及部门优化清单附件

	V1.1
	2026-07
	结合现网监理平台架构与业务落点，细化建设范围、技术约束、功能需求与验收口径

	V1.2
	2026-07
	增补总体架构与建设路线（含架构图），规范章节结构与目录，优化客户端信创适配表述



0.3 术语
	术语
	含义

	甲方
	重庆轨道设计院监理分公司

	乙方
	本项目承建（系统集成/软件开发）单位

	现网系统
	2023年9月上线的综合业务管理系统（.NET架构，亦称轨道设计院监理系统）

	新系统/本系统
	本期信创改造后的综合业务管理系统（Java模块化应用+Vue3）

	项目门户
	面向监理项目现场的工作门户，对应原系统项目现场入口

	信创
	信息技术应用创新（国产软硬件及安全可控体系）

	云上开投
	集团统一移动门户APP



[bookmark: bk_一_项目概况]一、项目概况
1.1 项目背景
根据国资委79号文、渝国资发〔2024〕26号文要求，国有企业须在2027年底前完成全领域信息系统信创改造，实现技术自主可控、安全合规。重庆交通开投集团《2026年数字化转型实施方案》明确：2026年底涉密、综合办公系统信创替代率保持100%，经营管理系统信创替代率达到85%以上，生产运营系统信创替代率达到70%以上。
甲方现有综合业务管理系统（对外亦称“轨道设计院监理系统”）基于.NET技术架构建设，运行环境（服务器、操作系统、数据库、中间件）为非信创产品，与集团要求的国产信创环境（鲲鹏/海光CPU、麒麟OS、国产数据库等）存在兼容性壁垒，无法满足集团信创考核及“云网数安智”一体化数字底座建设要求，并制约与建设单位、集团内部系统的数据协同。
同时，随着组织架构调整与管理要求升级，系统在菜单适配、现场履职量化、跨部门协同、智能化辅助等方面暴露短板。甲方决定开展信创改造及系统性优化：以业务连续为前提、以信创适配为底座，完成技术重构、功能优化、数据迁移与能力增强，建设更贴合轨道交通监理业务的数字化管理平台。
1.2 建设目标
本项目以“提效率、强管控、促协同、增智能”为导向，实现：
（1）信创达标：完成应用全栈信创化适配，兼容集团信创云与国产软硬件生态，满足集团信创考核，2027年底前具备通过集团信创验收条件。
（2）业务连续：100%保留原有核心监理业务能力，改造期间不影响业务开展，上线即可使用。
（3）管理提效：按8类业务主体完成菜单、流程、表单与逻辑优化，适配最新组织架构与管理流程。
（4）能力增强：落地人员履职积分、招投标网页采集、语音填报、工标库智能查询等新增能力（详见3.6及附件）。
（5）协同互通：按集团规范完成接口预留与关键（云上开投）集成，支撑跨系统数据互通。
（6）数据合规：完成全量历史数据安全迁移与治理，满足集团数据归集与安全合规要求。
1.3 建设原则
（1）统一标准：遵循集团信创、数据与安全标准，选用集团认可的国产软硬件产品。
（2）业务优先：保障监理核心业务连续，坚持“改造不影响业务、上线即可使用”。
（3）模块拓展：采用模块化、标准化架构，预留接口与演进能力，避免二次改造。
（4）安全合规：落实等保二级及数据安全要求，权限可控、操作可审计、关键操作留痕。



二、建设项目一览表
	序号
	项目名称
	内容描述
	数量
	单位
	备注

	1
	架构重构与功能优化开发
	含系统重构、涉及12个子系统、手机端APP等300多个现有功能优化等
	1
	项
	

	2
	服务端、PC端、移动端及既有外设的信创环境搭建适配
	包括国产软硬件部署、调试、测试环境搭建等费用，满足信创的基础软件：操作系统2套、数据库1套，中间件2套
	1
	项
	

	3
	新增需求
	1）人员积分制管理：对公司人员履职记录（含流程审批（流程转发和加签不计算积分）后获得积分）进行量化积分制管理，从人员维度查询积分汇总排名或从项目、部门维度查询现场人员积分汇总排名，2）网页信息采集：维护招投标信息采集来源网址；通过对多个目标网站招投标数据进行自动化采集，并对采集到的招标公告、投标文件、中标结果等内容自动识别提取关键信息；3）语音识别录入功能；4）工标库数据查询：用户输入工标相关查询信息，由大模型匹配库内标准数据，自动输出完整对应的工程标准内容；5）宣传展示及分享功能6）附件各部门其他新增需求。
	1
	项
	

	4
	接口开发与预留
	与集团云上开投APP集成，同时预留不低于6个接口，为后续系统协同、数据互通奠定基础
	1
	项
	

	5
	数据安全迁移
	1) 涉及210个功能的历史数据迁移：主要迁移的是结构化台账数据，流程审批过程信息。具体指：人员信息台账（含人员证书附件）、合同信息台账（含合同附件）、项目信息（主要是项目资料的附件迁移。项目现场管理的各台账数据，例如监理日志、旁站等台账数据迁移。）2) 消息推送提醒、公告、新闻等迁移。
	1
	项
	

	6
	信息安全二级等保测评
	配合完成二级等保测评款件部分工作，承担应用、数据库、系统软件、代码、数据安全测评配合与整改
	1
	项
	



[bookmark: bk_三_核心建设内容与需求]三、技术服务需求
3.1 技术架构信创化重构
乙方应将现网基于.NET的单体系统，重构为基于Java的模块化应用架构（Spring Boot），前后端分离；业务按模块划分（监理业务平台、招投标采集、工作流、系统与基础设施等），模块间通过标准化API协作。本期交付形态为统一应用节点部署（可执行应用包），同时架构须具备按集团要求演进为Spring Cloud独立服务部署的能力，支撑后续扩展。
重构范围覆盖约12大业务域、约300个核心功能菜单，主要包括：
（1）门户管理、个人事务、市场经营、生产管理；
（2）专业管理（土建工程、设备工程、数字全咨等专业条线，同构菜单、分权可见）；
（3）人力资源、考勤管理、行政综合、文档中心、系统管理；
（4）监理现场项目管理（项目门户及现场过程控制）；
（5）手机端功能。
说明：平台通用能力（用户权限、流程引擎、消息、文件存储等）纳入系统管理与基础设施，不单独计为业务子系统。工作流采用成熟流程引擎支撑审批与待办。
3.2 全终端信创环境适配
3.2.1 服务端适配
乙方须适配集团指定信创环境：
（1）服务器CPU：适配鲲鹏/海光等国产CPU，兼容集团云资源；
（2）服务器操作系统：适配麒麟V10、统信UOS等；
（3）数据库：迁移并适配集团认可国产数据库（优先openGauss，最终以集团指定为准，可兼容达梦、人大金仓、海量等）；
（4）应用运行环境：以满足信创要求的标准应用运行方式交付；如集团要求部署至东方通、宝兰德、金蝶天燕等国产应用服务器，按最终选型完成适配与验证（列为信创兼容验收项）；
（5）基础组件：按需提供满足信创的基础软件，操作系统2套、数据库1套，中间件2套。
3.2.2 客户端适配
（1）PC端：系统须在满足信创要求的主流客户端环境下完整可用、操作流畅，前端采用Vue3+Element Plus或者Vue3+Arco Design Vue等方案实现。本期须完成下列适配并出具兼容验证记录：在麒麟V10、统信UOS等国产桌面操作系统上，通过奇安信可信浏览器、360企业安全/国密浏览器、红莲花浏览器等国产浏览器直连访问本系统；用户经集团或单位统一提供的信创云桌面（VDI/云电脑）登录后，在云桌面内使用国产浏览器访问本系统，满足集中管控与终端替代；在已纳入信创名录的其他主流国产桌面环境（如中科方德等）及配套国产浏览器下完成兼容验证，保证核心业务功能一致、体验可用。
（2）移动端：系统须支持满足信创要求的主流移动访问方式，核心功能完整、操作流畅。本期须完成鸿蒙终端适配，支持通过集团“云上开投”APP访问本系统核心功能；在信创手机（华为等鸿蒙及国产安卓兼容机型）上，通过云上开投或单位移动安全门户以H5方式访问，适配主流国产安全浏览器或WebView容器；并与“云上开投”等集团移动门户完成待办消息推送与单点进入，用户可在移动端查看待办并办理核心审批类业务。
3.2.3 外设设备适配
完成既有硬件与信创系统接口适配，包括但不限于海康威视NVR、网络摄像机、移动执法仪等，确保设备数据可采集、上传、存储与调用。
3.3 核心业务功能保留与优化升级
3.3.1 核心功能无差别保留
须严格保留原有系统全部核心监理业务功能，包括但不限于：
（1）监理服务标准化：地铁/市域铁路业务模板、作业指引、旁站/验收/巡视标准化清单；
（2）知识赋能：验收/旁站/监理日志生成，问题登记与跟踪闭环，监理文书导出；
（3）管理支撑：人员资质查询、履职统计、人员调拨、流程协同、现场定位考勤；
（4）对外展示：项目管理指挥中心可视化展示。
迁移重构后，核心业务流程须全链路跑通，关键台账、附件与审批历史可查询、可调阅。
3.3.2 全部门功能优化
按照市场部、生产管理部、综合管理部、土建工程部、设备工程部、数字全咨部、项目现场、个人事务等8类业务主体，完成菜单整合、流程调整、表单字段优化与业务逻辑升级。具体优化需求详见附件《各部门菜单功能模块优化清单》。
专业管理由原专业管理部菜单拆分为土建、设备、数字全咨三条线同构能力，通过权限控制可见范围与审批角色；项目现场以项目门户承载过程控制与资料协同。
3.4 接口集成能力建设
按照集团统一接口规范完成接口开发与预留，接口须具备认证、日志、异常可追踪能力：
（1） 云上开投：监理数字化系统微应用与集团云上开投APP进行集成，可通过云上开投APP进入监理数字化系统，实现云上开投移动端工作通知能接收监理系统的待办、邮件、预警等消息通知同时点击“工作通知”穿透回监理数字化平台进行办理，同时具备独立手机APP能力。
（2） 集团系统：预留AI基础能力平台、主数据、HR、金慧、OA等对接，支持数据同步与流程协同；
（3）参建方系统：预留建设单位安全管理、投资管理、可视化协同等对接，优先支持安全管理数据实时同步；
（4）第三方系统：预留智慧工地、城建档案等对接，符合重庆市工程项目数字化管理相关规范；
3.5 核心数据安全迁移与治理
（1）数据梳理：对现网全量数据分为结构化（人员、合同、项目、资质、流程等）与非结构化（监理资料、附件、图片、视频等），明确迁移范围与标准；约210个功能相关历史台账及附件（含监理日志、旁站等）纳入迁移范围，明细在迁移专项中确认。
（2）数据迁移：结构化数据从原SQL Server迁移至国产数据库，传输与存储满足集团安全要求（国密算法按集团规范落实）；非结构化数据迁移至国产存储并建立索引；过程全程监控。
（3）核验修复：采用“全量核验+抽样检查”，确保零丢失、零错乱，出具核验报告。
（4）治理适配：按集团数据治理标准完成编目、清洗、标准化，新增“集团数据关联ID”“同步状态标识”等字段。
3.6 新增功能需求
除功能保留与部门优化外，本期须建设以下新增能力：
（1）人员积分制管理：对监理项目部人员履职记录量化积分；流程审批通过后自动计分（转发、加签不计分）；支持人员/项目维度汇总排名；配套规则配置、账户、流水、手动调整。
（2）招投标网页信息采集：来源网址维护与启停；多平台自动采集并提取招标公告、中标结果等；配套线索经营分析看板（采集量、转化率、金额、优先级等）。
（3）语音识别录入：现场语音录制转文字入库，优先适配旁站记录，可扩展监理日志、巡视记录；支持在线编辑保存。
（4）工标库智能查询：工程标准规范知识库；支持编号/名称/关键词或自然语言查询，智能匹配输出条文并标明来源。
（5）各部门其他新增：CA锁统计、市场经营线索、项目成本测算、绩效造表提醒、劳务派遣流程、三重一大、零星物资采购、预算填报、费用报销等，以附件及书面变更为准。
3.7 功能需求分域摘要
本期功能按业务域归纳如下，细项以附件为准：
	业务域
	需求要点

	门户与个人事务
	桌面入口、展示大屏、邮件、我的项目、考勤请假、会议室用车、待办已办；工标库查询入口

	市场经营
	客户/投标/合同/业绩/保证金优化；线索与采集；CA锁统计；经营事务审批

	生产管理
	立项关闭、总部连线、巡检闭环、造价库、成本测算、绩效造表；承接技术标质疑

	综合管理
	人事资质考勤、物资办公用品、公告新闻、劳务派遣、三重一大、报销预算

	专业管理
	土建/设备/全咨同构菜单；积分规则与统计；设备人员零星支援；科研成果维护

	项目现场门户
	基本信息、监理准备、过程控制、签发报审、危大关键节点、验收、语音旁站

	流程与权限
	流程引擎审批；最小化授权；操作审计；与积分规则联动

	系统与基础设施
	组织权限、字典模板、文件存储、日志监控、信创环境部署



[bookmark: bk_四_技术与性能要求]四、技术与性能要求
4.1 总体技术要求
（1）前后端分离；前端Vue3+Element Plus，适配国产终端与浏览器。
（2）后端Java模块化架构，标准化API；本期统一部署，支持后续按需独立部署升级。
（3）数据传输与存储加密满足集团要求；国密算法按集团规范实施与验收。
（4）架构可弹性扩展，适应业务增长与功能迭代。
（5）工作流、缓存、文件存储等基础能力稳定可靠，满足并发与运维要求。
4.2 性能指标要求
（1）功能完整性：原有核心业务100%保留，优化与新增需求落地，全链路跑通。
（2）响应性能：常规页面≤2秒，复杂查询与报表≤5秒，不低于现网系统。
（3）并发能力：不少于200用户同时在线，运行稳定。
（4）稳定性：全年可用率≥99.5%，故障恢复时间≤4小时。
4.3 安全合规要求
（1）符合《数据安全法》《个人信息保护法》及集团网络与数据安全管理规定。
（2）满足等保二级，配合甲方完成二级等保测评。
（3）身份、终端、应用、网络、运维、数据防护到位；权限最小化、操作留痕、脱敏与加密。
（4）支持堡垒机接入、漏洞扫描、日志集中管理。
[bookmark: bk_五_项目实施要求]五、项目实施要求
5.1 实施周期
项目总实施周期为5个月，须于2026年12月中旬完成系统改造并上线试运行，12月底前完成数据迁移。
5.2 阶段划分与工作内容
	阶段
	周期
	核心工作内容

	项目立项与方案评审
	1个月
	需求深度确认、方案设计与评审，确认功能清单与技术路线

	架构重构与功能开发
	2个月
	模块化架构重构、全模块功能开发与优化，单元测试、集成测试

	系统测试与优化
	0.5个月
	信创测试/生产环境，性能、兼容性、安全测试，调优与上线预案

	上线试运行与数据迁移
	0.5个月
	选取1—2个监理项目试点，收集反馈迭代，正式上线，全量历史数据安全迁移与核验

	最终验收
	1个月
	组织验收，交付成果



5.3 项目管理要求
（1）乙方组建专职项目团队（项目经理、技术负责人、开发、测试等），人员资质经甲方确认。
（2）实行“双周例会、每月总结”，定期汇报进度、问题与风险。
（3）严格管控需求变更，书面确认后方可实施，并更新需求基线与附件版本。
（4）针对技术适配、数据安全、进度延误、业务衔接等风险制定预案。
5.4 交付物要求
乙方应交付：需求规格说明书、总体/详细设计、数据库设计、接口说明书、测试计划与报告、性能测试报告、安全测试报告、数据迁移方案与核验报告、用户操作手册、验收报告、运维手册、培训记录、源代码及部署文档、验收申请材料。
六、安全保密要求
6.1 通用保密义务
乙方及所有项目参与人员须严格遵守《数据安全法》《保守国家秘密法》及甲方、集团保密管理规定，对项目实施中接触的监理业务数据、图纸、经营资料、系统账号密钥、人事隐私、信创架构方案等全部敏感信息承担保密责任，保密责任不受项目验收、合同到期限制。
乙方严禁私自拷贝、外传、拍照、录屏、转发甲方涉密资料与业务数据，不得将相关内容用于本项目以外任何场景。
6.2 保密协议签署要求
项目进场实施前，乙方公司需与甲方签订整体《保密协议》，未完成协议签署不得接触甲方系统、数据及文档。项目新增人员必须补签协议后方可上岗。
6.3 数据与系统安全管理
开发、测试环境与外网隔离，真实业务数据必须脱敏后才可用于测试；源代码、数据库密钥、迁移备份文件仅允许存放在甲方指定加密环境。
系统全程留存操作审计日志，日志留存不少于 3 年，操作行为可追溯；配合甲方完成等保二级相关安全整改、漏洞修复工作。
6.4 年度安全报告提交要求
项目验收合格、进入质保及后续运维周期后，乙方每年向甲方提交 1 份完整系统安全运行报告，报告包含：系统漏洞扫描结果、账号权限审计、数据安全巡检、信创环境运行状态、故障与安全隐患整改记录、安全优化建议等内容，每年固定时间完成报送。
6.5 泄密责任
若乙方或工作人员发生信息泄露、违规外传涉密资料，乙方需第一时间止损并书面上报甲方，承担全部经济损失与法律责任，甲方有权暂停付款、终止合同并追责。
[bookmark: bk_六_验收标准]七、验收方式
7.1 初验工作
1.乙方按要求完成本项目主要功能建设相关技术服务等内容，上线试运行后可甲方申请进行项目建设软件初步验收。甲方在接到乙方正式验收申请后，组织对项目系统功能及性能指标、系统运行情况、合同内容进行验收。验收不合格，乙方应对甲方提出的问题及建议进行整改，完成后重新向甲方提出验收申请。
2.初验提交的材料包含但不限于如下内容：
（1）上线试运行报告
（2）合同资料：合同和补充合同文件。
（3）变更资料：项目变更相关资料。
（4）过程资料：项目开工报告、项目总结报告。
（5）定制开发系统相关资料：需求规格说明书、数据库设计规范、系统概要设计、系统详细设计、测试报告、用户使用手册、用户培训计划等。
7.2最终验收
1.完成数据迁移无异常且初验合格并试运行不低于30天，后，甲方根据乙方申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行终验。乙方须配合甲方完成终验相关工作，按照甲方要求提供终验资料、编制终验报告、参加终验验收会。最终验收资料应当齐全、正确、真实、规范，并形成验收资料清单。验收资料包括但不限于如下内容：
（1）系统源代码
（2）终验报告
（3）系统试运行记录、运行报告、BUG管理记录跟踪表。
（4）项目合同和补充合同中明确的其他资料。
2.验收合格的条件：验收流程符合规范，手续齐全，通过项目验收审查会。
3.验收不合格，乙方应对甲方提出的问题及建议在15个工作日内进行整改，完成后重新向甲方提出验收申请。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件（报告）。
[bookmark: bk_七_服务与运维要求]八、服务与运维要求
8.1 试运行保障
试运行期间，乙方须安排技术人员提供7×24小时技术支持，关键节点现场护航，及时解决使用问题，保障业务连续。
8.2 培训服务
（1）面向全体业务人员提供操作培训，编制用户操作手册；
（2）面向系统管理员提供运维培训，编制运维手册；
（3）培训形式包括集中授课、现场指导、线上答疑，使甲方使用人员能够正常操作，次数与时间根据甲方需求确定。

8.3 质保与运维
（1）项目整体质保期 1 年，自验收合格之日起计算。
（2）质保期内提供 7×24 小时技术支持，4 小时内响应、24 小时内解决问题，根据甲方需要，在特殊时段(如重要会议、护网行动、攻防演练活动等)提供在线响应及技术支持服务。。
（3）免费提供系统操作、管理、运维培训，培训人数满足甲方需求。
（4）提供完整的项目文档（需求、设计、测试、部署、运维手册等）。
（5）根据甲方需求每年提供不低于两次系统迁移服务。
[bookmark: bk_八_报价要求]九、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：服务费、人工费、通讯费、交通费、产品价、测试调试费、税费、培训费、等完成本项目的所有费用。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿，乙方对本项目有需求外更好的功能建议或新技术手段，经甲方确认并实施的，可另行签订补充协议约定合同价格。

[bookmark: bk_九_假设_约束与配合事项]十、知识产权
项目交付成果的所有权和知识产权由甲方单独享有。但如项目交付成果中包含乙方原有知识产权，乙方需提前进行明确，则该部分知识产权不发生任何转移，但甲方享有不可撤销的永久使用权，且该使用无需支付合同约定之外的任何费用。若本项目成功上线运行后，双方约定共同开展在地铁监理行业推广数字化平台，合作销售给第三方使用，就合作模式另行签订补充协议。
[bookmark: bk_十_附件]十一、附件
附件1：各部门原菜单功能模块及优化清单。
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附件：
市场部原菜单功能模块及优化清单
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	客户管理
	客户登记
	登记客户基本资料、联系人及增值税信息等，形成企业的客户名片库
	优化到一个功能菜单进行管理

	2
	客户管理
	客户台账
	查阅客户列表台账，选中客户后，可以查看客户的综合信息，如：投标信息、合同信息（包括开票收款情况）、项目信息等
	

	3
	客户管理
	客户回访模板
	自定义客户回访模板。设置客户回访模板，以便客户回访时调用
	优化到一个功能菜单进行管理

	4
	客户管理
	客户回访
	回访登记，可关联回访模板，自动生成回访表
	

	5
	客户管理
	客户回访统计
	对回访的结果进行多维度统计分析，包含项目总体评价满意度、单项评价满意度，总监总体评价满意度、单项评价满意度等
	

	6
	投标管理
	业务机会
	对市场收集的商机信息进行登记和报备，权限说明：提交人看自己的，提交人领导可以看下属输入的信息，市场部可以看所有人提交的信息
	与后期经营绩效管理办法中的市场经营信息（线索）进行合并

	7
	投标管理
	项目跟踪情况
	登记或导入招标项目跟踪情况
	删除

	8
	投标管理
	标前项目评估
	用于发起标前项目评估，评定项目是否参与投标
	删除（标前评估会涉及到院内其他部门，走公司流程）

	9
	投标管理
	投标提案
	标前项目评估流程完成后，用于发起投标提案流程
	投标提案升级为投标管理同级别模块，取名：经营事务审批（该流程和审核人同个人事务审批类似，审核人为部门负责人加分管领导，抄送综合部）

	10
	投标管理
	项目启动会
	登记投标启动会信息
	

	11
	投标管理
	招标文件质疑
	经营部门对招标文件进行质疑，并将质疑结果提交给领导进行审批
	生产管理部增加技术标质疑功能，对模块内容进行修订。

	12
	投标管理
	其他人员拟派
	市场部发起人员拟派流程，由生产管理部对参加投标的刷选人员进行最终确认
	删除

	13
	投标管理
	投标文件评审
	市场部对本部门负责编制的标书文件发起评审流程
	修改模块内容和流程。

	14
	投标管理
	投标结果
	登记投（开）标结果信息，包括是否中标、中标价格、参标单位等（另市外所有公开招标轨道交通站后项目，不管是否参与投标都需在此登记相关信息）。
	根据需求导出投标台账。

	15
	投标管理
	投标资料相关附件
	管理分公司全部投标资料信息，使用人员可以在此根据分公司情况建立对应的文件夹放相应文件，以供投标时统一查询
	优化逻辑功能：此模块功能为填写项目名称和上传附件（招标文件、答疑文件、最终签章上传的投标文件）即可。存档备查。

	16
	合同管理
	目标管理
	用于设置每年院里下达的经营部目标数据信息，可在对内门户展示对比数据
	

	17
	合同管理
	承接合同登记
	用于发起合同评审流程，形成分公司承接合同登记台账
	优化流程，修改模块内容（加入初稿审查）等，并开通全过程咨询和工程测量空间，生产部才能立项。登记完抄送生产管理部。

	18
	合同管理
	委托合同登记
	登记委托支出合同，形成分公司支出合同台账
	优化流程，登记完抄送生产管理部

	19
	合同管理
	合同台账
	汇总分公司承接合同和委托合同数据
	优化

	20
	经营数据库
	人员投标业绩
	登记人员投标业绩
	[bookmark: _GoBack]优化到一起，只需业绩材料数据。现场数据放生产管理部及综合部模块。监理业务手册上传到项目业绩材料模块，上传时自动生成人员投标业绩和一览表。

	21
	经营数据库
	项目业绩材料上传
	登记项目业绩材料
	

	22
	经营数据库
	人员业绩一览表
	用于查询、导出人员业绩材料
	

	23
	经营数据库
	企业监理业绩汇总表
	用于查询、导出企业监理所有项目业绩材料
	单独一个模块，可导入合同信息，可增加以前未录入的合同信息

	24
	经营数据库
	同行业绩库
	添加同行企业历史业绩情况、导出同行企业资质、中标情况等
	优化到一起


	25
	经营数据库
	同行业绩一览表
	查询同行企业历史业绩情况
	

	26
	资质管理
	资质管理相关政策文件
	维护和查看主管部门、行业协会相关法律、法规、颁布的文件（分类、文件夹可以自行创建）
	

	27
	资质管理
	公司资质登记与维护
	由专人对公司现有资质信息进行登记（资质到期前自动提醒）可在此处查看人员资质和监理企业业绩
	优化

	28
	履约保证金管理
	履约保证金管理
	登记履约保证金缴纳情况
	优化：登记各个项目履约保证金和保函情况，项目名称手动输入，因为涉及到一个项目会多次开具保函。

	
	保证金管理
	投标保证金管理
	
	

	
	CA锁的统计
	新增
	统计已办CA的城市，并在数字地图上标注，并体现CA锁使用有效期。
	

	
	市场经营信息（线索）
	新增
	新增三套表单及流程
	新增为单独的一级模块。

	
	网页信息采集
	新增
	维护招投标信息采集来源网址;通过对多个目标网站招投标数据进行自动化采集，并对采集到的招标公告、投标文件、中标结果等内容自动识别提取关键信息
	新增



生产管理部原菜单功能模块及优化清单
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	项目台账管理
	项目立项
	对已签合同进行项目立项
	

	2
	项目台账管理
	工程监理
	维护工程监理过程信息，如工程基本信息、进度、质量、安全、投资控制、项目资料、人员管理等
	优化

	3
	项目台账管理
	项目关闭
	项目关闭功能，通过启动关闭流程将项目关闭
	

	4
	项目人员管理
	项目人员调拨
	主要用于项目部人员调入调离
	

	5
	项目人员管理
	绩效发放通知
	用于发起项目绩效发放登记流程
	

	6
	总部连线
	项目报审台账
	汇总分公司所有项目上提交的需要公司/分公司级领导审批的文件。数据来源于现场管理的各项工序，由项目部填报，自动汇总便于查看（监理规划，质量评估报告，质量/安全事故调查报告，监理报告）
	

	7
	总部连线
	项目通知（生产）
	用于下发项目通知消息，项目回复后自动汇总
	优化

	8
	总部连线
	项目待办流程
	汇总所有项目级未办结流程，便于查阅
	

	9
	总部连线
	项目任务发布
	用于下发项目任务，项目回复后自动汇总
	优化

	10
	公司巡检
	问题库定义
	定义分公司检查的常用问题
	

	11
	公司巡检
	巡检模板设置
	定义分公司巡检的检查表
	

	12
	公司巡检
	公司检查计划
	用于制定分公司对项目的检查计划并发起流程审批
	按照办法整体优化

	13
	公司巡检
	公司巡检登记
	用于检查人员根据分公司发布的检查计划，对项目进行检查
	

	14
	公司巡检
	问题一览表
	汇总统计分公司检查各项目的所有问题形成问题台账
	

	15
	公司巡检
	问题跟踪分析
	汇总统计分公司检查各项目的所有问题形成问题分析门户
	

	16
	造价数据库
	工程材料台账
	汇总所有项目上传的材料设备信息数据，形成查阅台账
	优化成造价数据库

	17
	项目工作情况
	监理月报
	查询项目部每月提交的监理月报，自动汇总生成查阅台帐
	整体优化

	18
	项目工作情况
	项目周报查询
	项目部每周提交的监理周报，自动汇总生成查阅台帐
	

	19
	项目工作情况
	项目生产情况一览表
	以项目的维度进行履职统计查阅，数据来源于现场各个工作次数
	

	20
	单兵管理
	单兵文件库
	自动汇总项目移动单兵设备上传的视频文件
	

	21
	单兵管理
	移动单兵管理
	用于维护移动单兵设备信息，可分配到相应的项目使用
	

	22
	风险管控
	危大工程-按类型
	按类型查看各个项目危大工程情况
	

	23
	风险管控
	危大工程-按项目
	按项目统计各个类型危大工程情况
	

	
	风险管控
	关键节点管控
	
	

	24
	项目配置
	项目安全资料目录
	定义系统级业务单元“项目安全资料”的文件夹目录
	

	25
	项目配置
	工程检查模板
	汇总所有巡视、旁站、验收、工程划分模板
	

	26
	项目配置
	项目工序模板配置
	配置项目现场工序菜单
	

	27
	项目配置
	工序业务单元
	所有项目工序菜单在此处汇总，配置工序模版时从此选择
	

	28
	项目配置
	作业文件分类
	给需要上传到系统的作业表格按照类别设置好，方便查找和维护
	

	29
	项目配置
	作业文件模板
	把用户常用的一些标准，规范的表格文件，表格模版上传到系统中。并归类到对应的作业文件分类中
	

	
	项目配置
	监理机构及工作制度
	
	

	30
	项目配置
	项目资料目录
	定义系统级业务单元“项目资料”的文件夹目录
	

	
	项目配置
	项目文件归档目录
	
	

	31
	项目绩效
	项目绩效登记
	登记各个项目绩效数据
	按办法整体优化

	32
	项目绩效
	项目绩效统计表
	汇总登记的所有项目绩效数据，便于查阅
	

	33
	项目绩效
	企业不良信息登记
	登记本单位项目扣分信息数据
	

	34
	项目绩效
	个人不良信息登记
	登记个人在项目的扣分信息数据
	

	35
	合同管理
	监理合同备案
	登记分公司管理的项目在属地建设管理机构的总监备案信息
	

	36
	合同管理
	项目备案情况
	对比查询公司备案的项目中投标人员、备案人员和实际在岗人员的情况
	

	37
	开票与收款
	项目收款台账
	汇总项目支付申请流程信息，由专员负责跟进收款情况
	

	38
	开票与收款
	合同开票
	登记承接合同开票信息
	

	39
	开票与收款
	合同到账
	登记承接合同到账信息
	

	40
	开票与收款
	委托合同付款
	选择委托合同发起付款申请流程
	优化流程

	41
	合同管理
	合同结算
	登记承接主合同和补充协议的合同结算信息
	

	42
	合同管理
	合同关闭
	对已结算的合同进行合同终止或关闭操作，合同信息不能再进行修改
	

	
	菜单查看板块
	新增
	按项目菜单查看所有或筛选项目菜单具体情况，指定的项目文件进行筛选检查，并且生产情况一览表数据可以自主选择显示
	

	
	文件库
	新增
	文件库，可分类上传文件附件
	

	
	项目成本计算
	新增
	可以结合项目人员备案情况、人员在岗情况、人工成本等固定数据，以及工期计划、房租、差旅补贴等可修改的基础数据，根据输入数据测算项目整体成本的区间。
	

	
	绩效造表
	新增
	增加项目监理部-部长-生产管理部逐级定期提交项目绩效表，同时推送消息提醒项目总监或者负责人造项目绩效表。
	

	
	
	
	
	



综合管理部原菜单功能模块及优化清单
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	员工信息
	员工信息
	登记公司人员基本信息，包括职称、专业资质、家庭成员等
	导入表格后自动生成

	2
	员工信息
	员工信息万能搜索
	可自定义查询条件及查询列表字段，按需求输出员工信息
	选择监理部门时弹出监理公司所有员工

	3
	人事异动
	人事异动
	综合管理发起人事调拨流程，相关领导审批通过，完成人事调动
	

	4
	员工资质管理
	员工资质证书录入
	按人登记员工学历证书、专业资质、职称记录和获奖记录
	

	5
	员工资质管理
	员工执业印章台账
	查询员工执业印章信息，数据来源于【员工资质证书录入-专业资质】时填写的执业印章名称
	删掉

	6
	员工资质管理
	员工资质证书台帐
	汇总所有的员工的各类证书，数据来源于员工的个人学历证书、获奖证书、职称记录、执业资格证等
	新增：输入资质证书有效期到期前3个月通知本人及证书管理员

	7
	员工资质管理
	员工注册证台账
	查询员工执业印章信息，数据来源于【员工资质证书录入-专业资质】时填写的注册证名称。
	

	8
	员工资质管理
	公司注册人员情况统计表
	对公司所有持证的注册员工进行专业和资质统计
	新增：输入资质证书有效期到期前3个月通知本人及证书管理员

	9
	临时任务台账
	临时任务发布
	当分公司要求需要收集员工或者特定信息时，可在系统中下发信息收集通知（邮件），通知内容描述收集规则，并且通知下达部门可以批量导出用户按照要求上传的信息，包括附件内容（EXCEl导出）。如果只需要导出上传的附件信息，可以采用压缩文件包的时候导出附件。
	

	10
	考勤设置
	考勤基点设置
	由项目总监或部门负责人发起考勤基点流程，由对应领导审批后对应项目或部门人员可通过选择的地址进行打卡
	

	11
	考勤设置
	假期设置
	对假期类型、假期额度、年假计算方式等信息进行设置。（系统默认提供常用假期类型）
	删掉假期类型的销假，年假计算方式；年假剩余天数实现本人查看

	12
	考勤设置
	节假日设置
	对法定节假日及特殊工作日（调班）进行设置，可一键获取国家颁布的最新法定假期。企业可根据作业人员不同的类型，定义多个节假日方案。法定节假日当天可不用考勤，特殊工作日应正常出勤
	

	13
	考勤设置
	考勤组设置
	设置考勤组、考勤范围、班次、作息时间及工作日等考勤基本要素。支持早、中、晚多班次管理；可根据地域不同设置灵活定义作息时间，设置多个考勤组；新增/修改考勤组配置保存后次日生效
	

	14
	考勤设置
	人员考勤设置情况
	用于查阅分公司所有人员考勤组及考勤基点设置情况
	对于新进人员由综合部归集部门信息后自动纳入应勤组

	15
	考勤管理
	请假申请台账
	人事专员或管理人员查看所有人员的请假申请记录。
	

	16
	考勤管理
	出差申请台账
	人事专员或管理人员查看所有人员的出差申请记录。
	

	17
	考勤管理
	人员轨迹查询
	按天查看员工当天的行动轨迹，位置信息来源于的人员签到、签退、位置上报。
	

	18
	考勤管理
	人员分布查询
	查看各部门人员分布情况及附近项目位置。位置信息来源于的人员签到、签退、位置上报最新更新的数据。
	签到签退部分有一天打卡重复显示几次的情况

	
	考勤管理
	月度考勤申请
	
	

	19
	考勤管理
	考勤签到一览
	按月查询分公司所有人员考勤记录及打卡位置信息。
	

	20
	考勤管理
	考勤申诉台账
	人事专员或管理人员查看所有人员的考勤异常申诉申请记录。
	考勤申诉分两级管理，部长由分管及主管审批，其他人员无项目由部长及分管审批，有项目的总监角色由部门及分管审批，有项目的其他角色由指定项目总监及部门审批

	21
	考勤报表
	公司考勤检查表
	按月或按周统计各部门的应出勤人员、正常出勤率等，并根据正常出勤率进行项目部排名，为部门绩效考勤提供数据支撑。
	

	22
	考勤报表
	公司考勤统计
	对分公司所有部门全天的人员考勤情况进行统计，以饼状图进行展示，支持穿透查询考勤明细。
	

	23
	考勤报表
	考勤异常统计表
	按部门、月份统计每月员工打卡异常次数。
	

	24
	考勤报表
	考勤调整统计表
	按部门、年度统计每月员工人为调整考勤记录的次数，便于人事部门判断月度出勤数据的真实性。
	

	25
	考勤报表
	部门考勤统计
	对所选部门全天的人员考勤情况进行统计，已饼状图进行展示，支持穿透查询考勤明细。
	

	26
	考勤报表
	月度考勤统计
	汇总各部门每月考勤数据，数据来源于当月每日考勤记录
	

	27
	综合管理
	常用网址
	综合管理部把经常用的网站的网址添加进来，然后到系统我的桌面上查看，可直接点击到指定页面
	

	28
	综合管理
	问卷调查设置
	编辑并发布调查问卷，可以对一个问卷添加多个调查项目，支持选择题和问答题混合组卷。可以选择发布范围，获得投票权限的人员在[个人事务—个人助理—我的投标]中进行问卷作答或投票。创建人可以查询投票统计结果，如果是记名投票，可以查询具体的投票人。
	问卷调查本人只能查看本人参与过的问卷，当设置不公开问卷结果时，参与人也不能查看问卷结果，只有发起人能查看

	29
	综合管理
	问卷调统计
	根据每次下发的问卷调查，自动汇总形成当次的问卷调查统计表，支持导出成pdf文件
	

	30
	物资管理
	物资入库
	对已采购并到货的物资进行入库登记，入库后才可以进行物资借用和归还操作。
	物资管理已和办公用品合并需调整、物资编码能否自动带入

	31
	物资管理
	物资调拨
	对分公司各部门内的物资设备进行调配管理，并登记物资当前的使用状态。
	物资管理已和办公用品合并，请在后台把物资调整到办公用品内

	32
	物资管理
	物资台帐
	查看所有物资信息，数据来源于物资入库，同时可做调拨、维修和清理登记。
	

	33
	宣传资料
	监理工作成效展示
	各项目安排人员上传，用于维护对外展示大屏的监理工作成效数据
	

	34
	宣传资料
	公司获奖信息登记
	综合管理部负责更新上传，用于维护对外展示大屏的公司获奖信息数据
	

	35
	宣传资料
	公司宣传片
	综合管理部负责更新上传，用于维护对外展示大屏的公司宣传片数据
	

	36
	宣传资料
	主要业绩上传
	生产部门负责更新上传，用于维护对外展示大屏的主要业绩数据
	

	37
	宣传资料
	科研成果
	数字全咨部门负责更新上传，用于维护对外展示大屏的科研成果数据
	

	38
	办公用品管理
	仓库设置
	综合管理部维护仓库信息
	仓库设同一物品编号是否只显示一个，不用多条例里显示

	39
	办公用品管理
	办公用品入库
	对已采购并到货的办公用品进行入库登记，入库后才可以进行办公用品的申领和发放操作
	入库时操作人能否自己登记发放给员工

	40
	办公用品管理
	办公用品台账
	登记办公用品基本信息和期初数量，可实时查看办公用品库存数量
	台账点开所有用品显示

	41
	办公用品管理
	用品领用汇总表
	用于浏览分公司各部门各月份的办公用品发放金额汇总情况。数据来源于“办公用品发放”
	落实到每个人员头上，汇总表没体现

	42
	公告通知
	公告模板
	定义公告的内容模板,以便公告发布时可快速调用模块进行内容编辑
	

	43
	公告通知
	公告分类
	定义本分公司公告分类
	公告通知选择行政，显示为项目，核实情况

	44
	公告通知
	公告发布
	用户发布公告信息，并可跟踪阅读记录
	流程退回第一个结果显示通过，核实情况

	45
	新闻中心
	栏目设置
	用于设置新闻栏目
	

	46
	新闻中心
	新闻发表
	用于分公司发布新闻消息
	

	47
	新闻中心
	新闻置顶
	用于将重要新闻设为置顶
	

	48
	会议室管理
	会议室设置
	登记会议室基本信息
	删掉

	49
	会议室管理
	预约查询
	查看会议室预约情况，并可快速发起会议室申请
	删掉

	50
	廉政管理
	廉政投诉汇总台账
	汇总所有项目上的廉政投诉信息数据
	

	51
	常用功能
	文档搜索
	按不同维度搜索需要的文档
	

	52
	常用功能
	企业文档
	用于管理分公司的文档，用户仅可操作自己有权限的文档信息
	

	53
	预算管理
	执行金额台账
	汇总各个职能部门和项目的预算执行情况，数据来源于个人事务下的年度预算编报
	优化

	54
	预算管理
	预算执行汇总表
	汇总每年预算情况和执行情况
	优化

	55
	预算管理
	预算执行情况总结
	每年上传预算情况和执行情况总结附件
	优化部门预算填写

	
	人力资源
	劳务派遣员工薪酬确认表
	用于派遣员工入职后职级及薪酬标准确认，由综合管理部填写，相关人员审批
	新增

	
	人力资源
	劳务派遣合同变更及薪酬确认表
	用于派遣员工合同主体变更及职级、薪酬标准确认，由用人部门填写，相关人员审批
	新增

	
	人力资源
	劳务派遣续签审批表
	用于派遣员工期满后续签审批，由用人部门填写，相关人员审批
	新增

	
	人力资源
	派遣期满考核结果认定表
	用于派遣员工续签前考核，此表由用人部门考核，涉及项目人员项目负责人同步考核；考核合格及以上等级符合续签条件
	新增

	
	人力资源
	派遣员工离职申请表
	用于派遣员工离职申请，由离职员工填写，相关人员审批
	新增

	
	人力资源
	派遣员工退回申请表
	用于派遣员工退回不在续签申请，由用人部门填写，相关人员审批
	新增

	
	三重一大
	支委会提案表
	用于三重一大提案审批流程
	新增

	
	三重一大
	办公会提案表
	用于三重一大提案审批流程
	新增

	
	物资管理
	零星物资采购表
	非常规性的办公用品需申请零星物资采购
	新增

	
	预算管理
	部门预算填报表
	用于每年各部门上报年度预算
	新增，登记预算信息并发起流程审批

	
	报销管理
	差旅、费用报销单
	用于员工差旅费用报销
	新增

	
	员工信息
	员工信息
	员工合同到期30日前进行提醒，提醒员工本人、部门负责人、人事管理专员，提醒员工续签合同事宜
	新增

	
	
	
	建议增加查阅流程图时看到审批领导是谁
	新增

	
	请假
	
	建议请假标题和内容修改同步
	请假内容有修改标题没有同步，需同步跟新标题内容

	
	新闻中心
	新闻发表
	新增一个导出功能，导出当月发布新闻统计表格（表格内容包括：标题、作者、 部门、发布时间）
	优化导出模块

	
	公告
	党内
	“党内”名称可更改为“党员学习园地”更加直观
	优化

	
	人力资源
	员工资质管理
	员工资质证书录入、员工注册证书台账、员工资质证书台账三个内容有重复，且不能互通，建议如下：
1.把这三个表格合并；2初次录入时，在“员工信息”录入时将资质信息和上传的证书图片与“员工资质管理”中的信息打通，信息能够及时抓取；3员工资质更新时，可以通过更新导出的表格表格一键更新，而不用每个人单独进行一次更新
	优化



土建工程部菜单功能模块优化清单（原专业管理部菜单优化，与数字、设备同菜单）
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	部门员工信息
	部门员工信息
	查看本部门员工档案信息
	

	2
	项目台账
	项目立项信息
	查看所有待立项、已立项项目信息
	

	3
	项目台账
	在建项目信息
	查看部门所有在建项目信息
	

	4
	项目台账
	项目关闭信息
	查看部门所有已关闭项目信息
	

	5
	项目人员管理
	项目人员调拨
	用于发起项目人员调拨流程
	

	6
	项目人员管理
	人员积分统计表
	以部门人员的维度统计人员得分情况，数据来源于项目现场各个工作按照预设的积分统计
	整体优化

	7
	项目人员管理
	人员生产情况统计一览表
	以人员的维度进行履职统计，数据来源于现场各个工作次数
	

	8
	项目人员管理
	项目人员考评得分汇表
	统计部门人员考核评分情况，数据来源于项目每月登记的考核评分。
	

	9
	总部连线
	项目报审台账
	汇总分公司所有项目提交的需要公司/分公司级领导审批的文件。数据来源于现场管理的各项工序，由项目部填报，自动汇总便于查看（监理规划，质量评估报告，质量/安全事故调查报告，监理报告）
	

	10
	总部连线
	项目通知（专业）
	用于下发项目通知，项目回复后自动汇总
	

	11
	总部连线
	部门任务发布
	用于发布本部门任务，回复后自动汇总
	优化

	12
	项目人员工作情况
	项目周报
	以人员维度查看每周提交的监理周报情况，自动汇总生成查阅台帐
	

	13
	项目人员工作情况
	项目月报
	以人员维度查看每月提交的监理月报，自动汇总生成查阅台帐
	

	14
	风险管控
	危大工程-按类型
	按类型查看各个项目危大工程情况
	

	15
	风险管控
	危大工程-按项目
	按项目统计各个类型危大工程情况
	

	16
	监理工作标准化
	部门专业知识积累
	用于维护本部门的专业知识文件，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	

	17
	监理工作标准化
	相关法律规范、标准
	用于维护本部门的相关法律规范、标准，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	

	18
	监理工作标准化
	积分管理设置
	用于维护部门项目现场各个工作的计分，根据积分规则生成人员积分统计表
	优化

	19
	监理工作标准化
	巡视模板
	用于配置标准化的巡视模板供项目现场巡视工作使用
	

	20
	监理工作标准化
	旁站模板
	用于配置标准化的旁站模板供项目现场巡视工作使用
	

	21
	监理工作标准化
	验收模板
	自动汇总项目移动单兵设备上传的视频文件
	

	22
	监理工作标准化
	项目工序文件类型设置
	用于配置项目工序菜单中的项目文件类型和归档目录
	

	23
	监理工作标准化
	材料检查模板
	用于维护项目设备报验材料检查模版供项目现场巡视工作使用
	

	24
	监理工作标准化
	资料检查模板
	用于维护项目设备报验资料料检查模版供项目现场巡视工作使用
	

	25
	监理工作标准化
	项目专业文档模版
	把用户常用的一些标准，规范的表格文件，表格模版上传到系统中。并归类到对应的作业文件分类中
	

	26
	监理工作标准化
	项目最新文档
	用于查看各个项目上传的最新文档信息数据
	

	
	监理工作标准化
	项目专业文件分类
	
	

	
	积分制管理功能
	新增
	对监理项目部人员履职记录(含流程审批(流程转发和加签不计算积分)后获得积分)进行量化积分制管理，从项目人员维度查询积分汇总排名或从项目维度查询现场人员积分汇总排名
	新增



设备工程部菜单功能模块优化清单（原专业管理部菜单优化，与数字、土建同菜单）
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	责任部门/人
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	部门员工信息
	部门员工信息
	查看本部门员工档案信息
	设备工程部管理部
	

	2
	项目台账
	项目立项信息
	查看所有待立项、已立项项目信息
	设备工程部管理部
	

	3
	项目台账
	在建项目信息
	查看部门所有在建项目信息
	设备工程部管理部
	

	4
	项目台账
	项目关闭信息
	查看部门所有已关闭项目信息
	设备工程部管理部
	

	5
	项目人员管理
	项目人员调拨
	用于发起项目人员调拨流程
	设备工程部管理部
	

	6
	项目人员管理
	人员积分统计表
	以部门人员的维度统计人员得分情况，数据来源于项目现场各个工作按照预设的积分统计
	设备工程部管理部
	整体优化

	7
	项目人员管理
	人员生产情况统计一览表
	以人员的维度进行履职统计，数据来源于现场各个工作次数
	设备工程部管理部
	

	8
	项目人员管理
	项目人员考评得分汇表
	统计部门人员考核评分情况，数据来源于项目每月登记的考核评分。
	设备工程部管理部
	

	9
	总部连线
	项目报审台账
	汇总分公司所有项目提交的需要公司/分公司级领导审批的文件。数据来源于现场管理的各项工序，由项目部填报，自动汇总便于查看（监理规划，质量评估报告，质量/安全事故调查报告，监理报告）
	设备工程部管理部
	

	10
	总部连线
	项目通知（专业）
	用于下发项目通知，项目回复后自动汇总
	设备工程部管理部
	

	11
	总部连线
	部门任务发布
	用于发布本部门任务，回复后自动汇总
	设备工程部管理部
	优化

	12
	项目人员工作情况
	项目周报
	以人员维度查看每周提交的监理周报情况，自动汇总生成查阅台帐
	设备工程部管理部
	

	13
	项目人员工作情况
	项目月报
	以人员维度查看每月提交的监理月报，自动汇总生成查阅台帐
	设备工程部管理部
	

	14
	风险管控
	危大工程-按类型
	按类型查看各个项目危大工程情况
	设备工程部管理部
	

	15
	风险管控
	危大工程-按项目
	按项目统计各个类型危大工程情况
	设备工程部管理部
	

	16
	监理工作标准化
	部门专业知识积累
	用于维护本部门的专业知识文件，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	设备工程部管理部
	

	17
	监理工作标准化
	相关法律规范、标准
	用于维护本部门的相关法律规范、标准，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	设备工程部管理部
	

	18
	监理工作标准化
	积分管理设置
	用于维护部门项目现场各个工作的计分，根据积分规则生成人员积分统计表
	设备工程部管理部
	优化

	19
	监理工作标准化
	巡视模板
	用于配置标准化的巡视模板供项目现场巡视工作使用
	设备工程部管理部
	

	20
	监理工作标准化
	旁站模板
	用于配置标准化的旁站模板供项目现场巡视工作使用
	设备工程部管理部
	

	21
	监理工作标准化
	验收模板
	自动汇总项目移动单兵设备上传的视频文件
	设备工程部管理部
	

	22
	监理工作标准化
	项目工序文件类型设置
	用于配置项目工序菜单中的项目文件类型和归档目录
	设备工程部管理部
	

	23
	监理工作标准化
	材料检查模板
	用于维护项目设备报验材料检查模版供项目现场巡视工作使用
	设备工程部管理部
	

	24
	监理工作标准化
	资料检查模板
	用于维护项目设备报验资料料检查模版供项目现场巡视工作使用
	设备工程部管理部
	

	25
	监理工作标准化
	项目专业文档模版
	把用户常用的一些标准，规范的表格文件，表格模版上传到系统中。并归类到对应的作业文件分类中
	设备工程部管理部
	

	26
	监理工作标准化
	项目最新文档
	用于查看各个项目上传的最新文档信息数据
	设备工程部管理部
	

	
	人员零星支援
	
	
	
	新增：按办法新增人员支援流程及台账

	
	积分制管理功能
	新增
	对监理项目部人员履职记录(含流程审批(流程转发和加签不计算积分)后获得积分)进行量化积分制管理，从项目人员维度查询积分汇总排名或从项目维度查询现场人员积分汇总排名
	新增
	




数字全咨部菜单功能模块优化清单（原专业管理部菜单优化，与土建、设备同菜单）
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	责任部门/人
	优化备注说明（所有菜单根据实际需求优化）

	1
	部门员工信息
	部门员工信息
	查看本部门员工档案信息
	数字全咨部
	

	2
	项目台账
	项目立项信息
	查看所有待立项、已立项项目信息
	数字全咨部
	

	3
	项目台账
	在建项目信息
	查看部门所有在建项目信息
	数字全咨部
	

	4
	项目台账
	项目关闭信息
	查看部门所有已关闭项目信息
	数字全咨部
	

	5
	项目人员管理
	项目人员调拨
	用于发起项目人员调拨流程
	数字全咨部
	

	6
	项目人员管理
	人员积分统计表
	以部门人员的维度统计人员得分情况，数据来源于项目现场各个工作按照预设的积分统计
	数字全咨部
	整体优化

	7
	项目人员管理
	人员生产情况统计一览表
	以人员的维度进行履职统计，数据来源于现场各个工作次数
	数字全咨部
	

	8
	项目人员管理
	项目人员考评得分汇表
	统计部门人员考核评分情况，数据来源于项目每月登记的考核评分。
	数字全咨部
	

	9
	总部连线
	项目报审台账
	汇总分公司所有项目提交的需要公司/分公司级领导审批的文件。数据来源于现场管理的各项工序，由项目部填报，自动汇总便于查看（监理规划，质量评估报告，质量/安全事故调查报告，监理报告）
	数字全咨部
	

	10
	总部连线
	项目通知（专业）
	用于下发项目通知，项目回复后自动汇总
	数字全咨部
	

	11
	总部连线
	部门任务发布
	用于发布本部门任务，回复后自动汇总
	数字全咨部
	优化

	12
	项目人员工作情况
	项目周报
	以人员维度查看每周提交的监理周报情况，自动汇总生成查阅台帐
	数字全咨部
	整体优化

	13
	项目人员工作情况
	项目月报
	以人员维度查看每月提交的监理月报，自动汇总生成查阅台帐
	数字全咨部
	

	14
	风险管控
	危大工程-按类型
	按类型查看各个项目危大工程情况
	数字全咨部
	

	15
	风险管控
	危大工程-按项目
	按项目统计各个类型危大工程情况
	数字全咨部
	

	16
	监理工作标准化
	部门专业知识积累
	用于维护本部门的专业知识文件，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	数字全咨部
	

	17
	监理工作标准化
	相关法律规范、标准
	用于维护本部门的相关法律规范、标准，也可由个人从专业文件上传经审批后归档到对应部门专业文件夹下
	数字全咨部
	

	18
	监理工作标准化
	积分管理设置
	用于维护部门项目现场各个工作的计分，根据积分及扣分规则生成部门、项目、人员积分统计表
	数字全咨部
	优化

	19
	监理工作标准化
	巡视模板
	用于配置标准化的巡视模板供项目现场巡视工作使用
	数字全咨部
	

	20
	监理工作标准化
	旁站模板
	用于配置标准化的旁站模板供项目现场巡视工作使用
	数字全咨部
	

	21
	监理工作标准化
	验收模板
	自动汇总项目移动单兵设备上传的视频文件
	数字全咨部
	

	22
	监理工作标准化
	项目工序文件类型设置
	用于配置项目工序菜单中的项目文件类型和归档目录
	数字全咨部
	

	23
	监理工作标准化
	材料检查模板
	用于维护项目设备报验材料检查模版供项目现场巡视工作使用
	数字全咨部
	

	24
	监理工作标准化
	资料检查模板
	用于维护项目设备报验资料料检查模版供项目现场巡视工作使用
	数字全咨部
	

	25
	监理工作标准化
	项目专业文档模版
	把用户常用的一些标准，规范的表格文件，表格模版上传到系统中。并归类到对应的作业文件分类中
	数字全咨部
	

	26
	监理工作标准化
	项目最新文档
	用于查看各个部门及项目上传的最新文档信息数据
	数字全咨部
	

	
	积分制管理功能
	新增
	对系统使用进行积分管理，职能部门及生产部门人员履职记录(含流程审批后获得积分)进行量化积分制管理，从部门、项目人员维度查询积分汇总排名或从项目维度查询现场人员积分汇总排名
	新增
	



项目现场菜单原功能模块及优化大纲
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（菜单根据实际需求优化）

	1 
	项目基本信息
	项目基本信息
	填写项目名称、编号、建设地点、规模等核心信息
	

	2 
	项目基本信息
	参建单位
	登记建设、施工、设计等参建单位的名称、联系人及联系方式等
	

	3 
	项目基本信息
	参建单位协同
	管理参建单位间工作交接、沟通记录等协同事项
	

	4 
	项目基本信息
	项目通讯录
	由参建单位联系人信息自动生成，方便查找联系方式
	

	5 
	项目基本信息
	项目简介
	上传效果图、内容介绍、目标等资料，全面展示项目
	

	6 
	项目基本信息
	监控设备信息
	登记现场监控设备的名称、型号、安装位置、功能等
	

	7 
	项目基本信息
	移动单兵台账
	记录移动单兵设备的编号、使用人、时间、状态等使用情况
	

	8 
	监理准备
	项目监理机构 - 总监理工程师任命书
	管理总监理工程师任命书、授权书等，确保监理机构组建合法合规
	

	9 
	监理准备
	项目监理机构 - 总监理工程师授权书
	包含总监理工程师授权相关文件，保障监理权限合法
	

	10 
	监理准备
	项目监理机构 - 总监理工程师代表授权书
	管理总监代表授权文件，明确其职责权限
	

	11 
	监理准备
	项目监理机构 - 监理服务廉洁自律告知书
	规范监理服务廉洁要求的文件管理
	

	12 
	监理准备
	项目监理机构 - 监理单位项目负责人工程质量终身责任承诺书
	明确项目负责人质量终身责任的文件管理
	

	13 
	监理准备
	项目监理机构 - 监理单位总监理工程师质量责任书
	记录总监质量责任的文件管理
	整体优化

	14 
	监理准备
	项目监理机构 - 监理单位副总监理工程师 / 总监代表质量责任书
	记录副总监质量责任的文件管理
	

	15 
	监理准备
	项目监理机构 - 专业监理工程师质量责任书
	记录专监质量责任的文件管理
	

	16 
	监理准备
	项目监理机构 - 工程有关人员质量责任书
	记录工程相关人员质量责任的文件管理
	

	17 
	监理准备
	项目监理机构 - 监理人员安全责任书
	规范监理人员安全责任的文件管理
	

	18 
	监理准备
	项目监理机构 - 建设工程监理单位法人授权书及项目负责人质量安全责任承诺书
	记录法人授权及项目负责人质量安全责任文件
	

	19 
	监理准备
	项目监理机构 - 项目监理机构成立文件
	记录监理机构成立的相关文件
	

	20 
	监理准备
	承包合同
	记录项目监理部所监管的承包合同标段并上传承包合同文档
	

	21 
	监理准备
	勘察设计文件
	管理项目勘察文件的收集、整理、存储，确保完整可追溯
	优化

	22 
	监理准备
	监理规划报审表
	提交监理规划审批资料，记录流程及结果
	

	23 
	监理准备
	监理合同交底
	上传合同交底会议记录、文件等，确保各方明晰合同内容
	

	24 
	监理准备
	监理实施细则及报审表
	提交细则及报审资料，明确监理工作方法和标准
	

	25 
	监理准备
	旁站方案
	制定旁站部位、内容、方法等，指导旁站工作
	

	26 
	监理准备
	图纸会审纪要
	上传图纸会审纪要
	

	27 
	监理准备
	监理交底
	记录监理交底情况
	

	28 
	监理准备
	施工许可证
	管理施工许可证信息，确保施工合法
	

	29 
	监理准备
	车辆部件首件鉴定
	鉴定车辆部件首件，记录过程和结果，为生产提供依据
	优化

	30 
	监理准备
	车辆工艺审查
	审查车辆生产工艺，确保符合设计和质量要求
	

	31 
	监理准备
	工程划分及模板设置
	划分工程项目，设置巡视、旁站、验收模板，规范管理和验收
	

	32 
	项目监理过程控制
	公司月检记录
	记录月度检查内容、问题、整改要求等
	

	33 
	项目监理过程控制
	监理月报
	提交项目进度、问题与措施、资源申请、风险等报告
	优化

	34 
	项目监理过程控制
	监理工程师通知
	下达施工问题整改通知，可关联检查项
	

	35 
	项目监理过程控制
	监理工程师通知单回复单
	记录施工单位回复及整改结果
	

	36 
	项目监理过程控制
	安全隐患监理通知单
	下达安全隐患整改通知，明确内容和要求
	优化流程

	37 
	项目监理过程控制
	安全隐患监理通知单回复
	记录施工单位回复及整改情况，确保隐患消除
	

	38 
	项目监理过程控制
	专业监理日志
	记录专业监理日常工作、问题及处理措施
	优化

	39 
	项目监理过程控制
	项目监理日志
	按格式记录项目整体监理工作
	

	40 
	项目监理过程控制
	安全监理日志
	记录安全检查、培训等安全监理情况
	优化

	41 
	项目监理过程控制
	施工日志
	记录施工进度、人员、设备使用等施工情况，监理审核
	

	42 
	项目监理过程控制
	会议情况
	上传各类会议纪要，记录主要内容和决议
	优化

	43 
	项目监理过程控制
	会议通知
	管理会议通知内容、对象、时间、地点等
	

	44 
	项目监理过程控制
	巡视
	填写巡视记录，支持多媒体上传，记录发现的问题
	优化

	45 
	项目监理过程控制
	旁站
	填报旁站记录，结合实体分解，支持多媒体上传
	优化

	46 
	项目监理过程控制
	平行检验
	记录平行检验内容、方法、结果等
	

	47 
	项目监理过程控制
	见证取样台账
	记录材料、试验见证取样信息，保证规范真实
	优化能批量上传

	48 
	项目监理过程控制
	工程材料 / 构配件台账
	登记材料 / 构配件基本信息、进场及使用情况
	

	49 
	项目监理过程控制
	工程材料 / 构配件不合格台账
	记录不合格材料 / 构配件原因及处理措施
	优化关联

	50 
	项目监理过程控制
	大型设备及仪器具台账
	管理大型设备信息及维护记录等
	

	51 
	项目监理过程控制
	监理周报
	按要求总结监理每周工作情况及计划
	

	52 
	项目监理过程控制
	监理工作总结
	总结项目或阶段监理工作，分析成果与问题
	

	53 
	项目监理过程控制
	问题及处理台账
	汇总各类问题及处理情况，便于跟踪查询
	

	54 
	项目监理过程控制
	项目安全检查记录
	记录安全检查时间、人员、隐患及整改要求
	

	55 
	项目监理过程控制
	监理报告
	提交质量、安全等各类专项监理报告
	

	56 
	项目监理过程控制
	监理工作联系单
	用于参建各方沟通协调及工作要求
	

	57 
	项目监理过程控制
	出厂验收
	记录产品或设备出厂验收情况
	

	58 
	项目监理过程控制
	监造总结
	总结设备监造工作，分析经验和问题
	

	59 
	项目监理过程控制
	质量评估报告
	提交质量评估报告及总结
	

	60 
	项目监理过程控制
	质量/安全事故调查报告
	调查事故，上传报告包含分析原因和责任
	

	61 
	项目监理过程控制
	监理其他文件报批
	管理其他需报批文件，记录流程和结果
	

	62 
	项目监理过程控制
	项目通知
	接收公司等相关方通知
	

	63 
	项目监理过程控制
	无人机成果
	上传无人机影像，对外展示界面可以展示
	

	64 
	项目监理过程控制
	项目月度总结
	每月上传监理部总结
	优化

	65 
	项目监理过程控制
	项目考核评分登记
	每月对项目人员进行考核评分
	

	66 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 施工单位工程技术人员表
	管理施工单位工程技术人员信息
	

	67 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 特种作业人员报审表
	审核特种作业人员资质
	

	68 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 承包商申报表
	审核承包商基本信息
	

	69 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 施工 / 分包单位机构、制度
	审核施工/分包单位机构及制度
	

	70 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 施工 / 分包单位安全管控
	审核施工 / 分包单位安全管控措施
	

	71 
	项目监理机构签发类、报审
	承包商资质、人员、机构、制度、安全报审 - 试验大纲报审
	审核试验大纲
	

	72 
	项目监理机构签发类、报审
	施工组织设计 /（专项）施工方案报审表
	审核施工组织设计及专项方案，提出意见
	

	73 
	项目监理机构签发类、报审
	工程开工、复工类 - 开工复工报审
	审核开工复工申请，确保具备条件
	

	74 
	项目监理机构签发类、报审
	工程开工、复工类 - 工程开工、复工、暂停令
	签发相关指令，记录过程和原因
	

	75 
	项目监理机构签发类、报审
	工程变更 - 变更通知单
	下达变更通知，记录内容和要求
	

	76 
	项目监理机构签发类、报审
	工程变更 - 变更申请单
	审核施工单位变更申请，提出意见
	

	77 
	项目监理机构签发类、报审
	进度报审
	审核进度报审资料，掌握项目进度
	

	78 
	项目监理机构签发类、报审
	支付报审
	审核支付报审资料，确保付款合规
	

	79 
	项目监理机构签发类、报审
	工程其他报审
	审核材料、设备等其他报审资料
	

	80 
	项目监理机构签发类、报审
	危大工程及关键节点管控 - 危大工程监控
	建立台账，记录危大工程信息及施工计划
	整体优化，危大工程监控栏建议删除计划施工时间，归档逻辑优化

	81 
	项目监理机构签发类、报审
	危大工程及关键节点管控 - 危大工程管控资料
	管理专项方案、安全措施等危大工程资料
	

	82 
	项目监理机构签发类、报审
	危大工程及关键节点管控 - 关键节点管控
	建立台账，记录关键节点施工及验收结果
	

	83 
	项目监理机构签发类、报审
	危大工程及关键节点管控 - 关键节点管控资料
	管理施工记录、检测报告等关键节点资料
	

	84 
	项目验收
	工序报验
	审核工序报验资料，确保质量合格
	整体优化或合并

	85 
	项目验收
	车辆验收
	车辆验收完成及时填入相关信息及验收结果
	

	86 
	项目验收
	隐蔽工程验收
	记录隐蔽工程验收过程和结果，确保可追溯
	

	87 
	项目验收
	检验批质量验收
	组织验收，记录过程和结果
	

	88 
	项目验收
	单位 / 子单位工程验收
	组织验收，提交验收报告
	

	89 
	项目验收
	分部 / 子分部工程验收
	组织验收，记录情况
	

	90 
	项目验收
	分项工程验收
	组织验收，确保质量符合要求
	

	91 
	项目验收
	移交见证
	记录工程移交见证情况，确保顺利移交
	

	92 
	项目验收
	遗留问题台账
	建立台账，记录验收发现的遗留问题及处理情况
	

	93 
	项目验收
	竣工验收报告
	竣工验收完成后的一定时限上传报告文档及其扫描件
	

	94 
	费用管理
	项目收款申请
	具备向建设单位提交收款条件时，及时启动
	优化

	95 
	语音识别录入
	新增
	支持监理人员现场旁站工作时，通过语音录制方式完成旁站记录录入，依托语音识别技术将现场口述的旁站施工情况、工序细节、质量检查内容自动转换为文字信息，可在线编辑、保存旁站台账，简化现场手写记录流程，提升监理旁站信息填报效率
	新增






个人事务新增菜单
	序号
	一级菜单
	二级菜单
	模块概述
	优化备注说明（其余菜单根据需求优化）

	1
	工标查询
	新增
	通过爬虫批量采集各类工程标准规范数据并完成入库存储，搭建内置工标知识库；用户输入标准编号、规范名称或相关关键词发起查询，依托大模型智能匹配检索库内对应工标资料，自动输出完整匹配的工程标准条文内容，实现工程标准智能化快速查询
	新增





附则
1.本优化清单与正文共同作为本期改造及验收依据。
2.标注“根据实际需求优化”“按照办法整体优化”的模块，实施前由乙方会同甲方业务部门确认字段、流程节点与验收口径。
3.如需增删调整，须经甲方书面确认，并更新本文档版本记录。
—— 以下无正文 ——
